# Gestão de estoque no cliente

4 de setembro de 2018

# Visão geral

A introdução do Plano de Desenvolvimento  e ou alteração de Software visão geral.

- Finalidade

Implementar na aplicação Mobile já existente uma funcionalidade com telas novas
onde o vendedor possa informar o estoque atual do cliente por item, sem a necessidade de realizar um pedido.
Hoje o processo já existe porém apenas dos itens em edição no pedido

# Objetivos

- Tela de digitação : Uma tela com todos os itens , quando selecionar o agente ter uma opção onde o vendedor vai informar o estoque no cliente de todos os itens e a tela vai ser usada para gerar o pedido, quando informado algo no campo de pedido

- Manutenção e relatório das informações : Com as informações coletadas do lado do vendedor via tablet, o cliente vai precisar que no retaguarda no caso “GeWeb”, o mesmo possa ajustar digitação incorreta e gerar relatórios

# Especificações e Requisitos

Tela de digitação 
A tela de digitação vai conter os seguinte campos e ações

- Estoque no cliente

- Estoque anterior informado

- Quantidade do item pedido (Caso o cliente for realizar compra do item)

- Opção para salvar a digitação

- Botão para enviar a digitação

Processos

- O Processo precisa ocorrer online e offline

- Pesquisa de itens na tela de digitação

- Após digitação caso tenha sido informado algo na quantidade solicitada gerar pedido

# Processo de Gerenciamento

- Plano de Projeto
Desenvolvimento e ajustes para criação da tela de digitação  - Aplicação Mobile  (HTML, JavaScript)
Ajustes no processo de coleta das informações para envio e geração de pedido (HTML, JavaScript, PHP, Banco de dados) *
Manutenção Retaguarda e relatórios  (PHP, Banco de dados)

- Testes e Finalização
Digitação das informações e validação do envio
Testes de criação do pedido com a nova tela
Teste de manutenção das informações no retaguarda
Validação de relatório

# Considerações Finais e observações.

*  O processo descrito acima vai ser analisado e remodelado para que o webservice possa entender e atender a solicitação de uma tela nova com a digitação de itens para análise de estoque do cliente.
Conforme conversamos em reunião esse processo envolve o ajuste para carregar apenas clientes da rota do vendedor e com isso os produtos de acordo com os clientes liberados para rota do dia.
Esse processo envolve a manutenção e desenvolvimento no software GeWeb e na aplicação Mobile.

...